Bitácora del Desarrollador
Proyecto – Lightweight Dynamic Memory Manager

Primer Proyecto

# Semana Primera
Esta semana comprenden los periodos entre el Jueves 12 de Marzo al Domingo 15 de Marzo.

## 12 de Marzo del 2015 – 9:30 pm
Se da lugar a la primera reunión sobre el proyecto Lightweight Dynamic Memory Manager. En esta reunión se discuten temas como lo son las etapas de desarrollo, como es el caso de la etapa de investigación donde se definen los temas a investigar, también la tapa base donde el código funcional básico es escrito. También la etapa de de post-producción, donde se definía la complejidad de los algoritmos. Se crea un documento que contiene las etapas dicho documento puede encontrarse en la documentación, con el nombre de “organización temporal de virtual memory.ods”. Donde se ordenan las etapas por dependencias.
## 13 de Marzo del 2015 – 9:00 pm
Se habla de como se trabajara la documentación, en google docs, un documento compartido para evitar conflictos de merge. Las tareas de investigación se reparten y se espera tener las investigaciones realizadas para el día 18 de marzo del 2015. Por ultimo en la reunión se habla de los contratiempos de los programadores como son la cantidad de exámenes y las fechas de los mismos. En el caso mio el examen con el que presento problemas es el de algebra lineal, pro lo que la cantidad de horas de estudio asignadas a esta materia son muchas. Aun así después de la semana de estudio. Se puede sacar el proyecto adelante.
## 14 de Marzo del 2015 – 9:00 am
Desde esta hora nos reunimos en residencia donde vive Albin, en este lugar decidimos las ideas básicas de la implementación del proyecto. Como es el caso de entender como funcionaba el programa e investigarlo a fondo, también organizamos como se iban a interrelacionar las clases. La reunión se extendió hasta las 5:00 pm.
## 14 de Marzo del 2015 – 5:00 pm
Me voy a la casa de un compañero de física a estudiar, no regresaré a mi casa hasta el lunes 16 hasta las 6:00 pm. Cuando reanudaré mi trabajo.
# Semana Segunda
Esta semana comprenden los periodos entre el Lunes 16 de Marzo al Domingo 22 de Marzo.
## 16 de Marzo del 2015 – 3:00 pm
Realizo un examen de física, por lo cual no puedo realizar nada en esos instantes.
## 18 de Marzo del 2015 – 3:00 pm
Estudio para el examen de Calculo y álgebra lineal que ya había citado anteriormente por lo cual desde este día en hasta el lunes 23 no podré comprometerme con el proyecto.
# Semana TERCERA
Esta semana comprenden los periodos entre el Lunes 23 de Marzo al Domingo 29 de Marzo.
## 25 Marzo del 2015 – 7:00 am
Este día me encuentro enfermo por lo que no podré ocuparme de ninguna tarea del proyecto, o alguna tarea ajena al mismo.
## 27 Marzo del 2015 – 2:40 pm
Se empieza con el trabajo y clases base. Es el primer encuentro con el problema de NullPointerException. El persistía aun así en la madrugada del 28 de marzo.
## 28 Marzo del 2015 – 8:00 am
Este día se crea el garbage collector. El error del NullPointerException, citado en el Github (https://github.com/Programmer-CE/CE-VirtualHeap/issues/1) persiste. Por lo que este día es para realizar el debug de este error, lastimosamente sin éxito.
## 29 Marzo del 2015 – 2:00 pm
Este día se busca la solución al error abierto. Lastimosamente sin éxito.
# Semana Cuarta
Esta semana comprenden los periodos entre el Lunes 30 de Marzo al Jueves 02 de Abril.
## 30 Marzo del 2015 – 9:00 am
Se cree que e problema NullPointerException se ha solucionado este día, el la parte de la mañana pero esto cierto el problema persiste, aun así se decide que es un problema abierto y se realiza el compactador de memoria.
## 31 Marzo del 2015 – 8:30 am
Este día se busca la solución al error abierto, esto intentándolo con el editor eclipse lastimosamente borré el proyecto accidentalmente y borré el compactador de memoria, pues aun no se había hecho un commit de ello. Lastimosamente sin éxito el problema no se resuelve. Aún así se hace una reunión con el profesor a la 2:00 pm, este me recomendó que colocará los mutex dentro de cada método del vHeap, lo cual se realizó al pie de la letra. Aun asi el problema sigue en pie.
## 1 Abril del 2015 – 2:00 pm
Este día se busca la solución al error abierto. Lastimosamente sin éxito.
## 2 Abril del 2015 – 11:30 am
Se encuentra la solución al error del NullPointerException. La solución del mismo esta en la pagina de github anteriormente citada (https://github.com/Programmer-CE/CE-VirtualHeap/issues/1) . Además se realiza la documentación interna del proyecto, y el documento que explique el porque del diagrama.