Bitácora del Desarrollador
Proyecto – Lightweight Dynamic Memory Manager

Primer Proyecto Programado

# Semana Primera
Esta semana comprenden los periodos entre el jueves 12 de Marzo domingo 15 de Marzo.
## 12 de Marzo del 2015 – 8:47 pm – 9:20 pm
Comencé por mi parte con la investigación, en este caso, la búsqueda principalmente de documentos, los cuales mencionan las bases para la utilización del Latex, para luego poder profundizar.

## 13 de Marzo del 2015 – 9:13 pm –11:24 pm
Reunión mediante skype, para el inicio de la redacción de la documentación, y organización de investigación y planteamiento de metas(para la fecha 18 de Marzo),meta de finalización de la investigación inicial. Se me asigno la investigación de latex.
Se hablo para la organización de la cantidad estima de horas que cada integrante del grupo podía llegar a dedicar por semana, con posibilidad de reevaluacion( yo de 20 a 30 horas).
## 14 de Marzo del 2015 – 10:25 am – 2:16 pm
Reunión presencial en residencias (lugar donde habita Albin), se definen teóricamente, después de una amplia discusión cual debería ser el funcionamiento del vheap, se establecen fusiones principales para las clases vobject y vref.
Se inicia con la elaboración del del uml y se discute sobre la posibilidad de utilizar el id del vref como su mismo ofset para facilitar su manejo, mediante la utilización de un doble puntero. Se realiza un prueba de sobre escritura del operador equal(prueba exitosa).
# Semana Segunda
Esta semana comprenden los periodos entre el lunes 16 de Marzo al domingo 22 de Marzo.

# Semana Tercera
Esta semana comprenden los periodos entre el lunes 23 de Marzo al sábado 29 de Marzo.
## 23 de Marzo del 2015 – 7:28 pm – 10:02 pm
Continuación de la realización del UML
## 24 de Marzo del 2015 – 7:50 pm – 8:40 pm
Contundencia del vheap, vreaf y algunas otras clases en UML
## 27 de Marzo del 2015 – 2:40 pm – 9:30 pm
Reunión vía Skype con Cristian, se realiza una discursaron para el entendimiento de los elementos del trabajo.
Comienzo con la investigaron de biblioteca para la elaboración de la escritura y lectura de archivos (solo investigación)
## 28 de Marzo del 2015 – 7:30 pm – 29 de Marzo del 2015 – 1:40 pm
Reunión con Cristian pos Skpe.
Inicio de la creación de archivo de escritura y lectura, para paginación, se crea un prototipo funcional
con un archivo .bat
discusión sobre detalles de funcionamiento en la implementación del vheap.
Continuación de Latex, investigación del formato de ieee, consiguiendo varias versiones levemente diferenciadas entre. Y se inicia con la creación de la “plantilla” del paper en latex.

## 29 de Marzo del 2015 – 9:50 am – 12:00 pm y 2:00 pm – 30 de Marzo del 2015 – 1:30 am
Reunión con cristian vía skype.
Continuación de la realización del código de paginación, logrando la creación del archivo binaria de extensión .bin de lectura y escritura, problema de sobre escritura sobre el archivo. Y problema en condición de parada del for de reescritura, problema persiste.
# Semana Cuarta
## 30 de Marzo del 2015 – 9:40 am –31 de Marzo del 2015 – 12:00 am
Reunión vía Skype con Cristian.
Búsqueda de errores en prototipo de paginación, solución del error de sobrescriba, he intento de unión con clase vref.
## 31 de Marzo del 2015 – 2:40 pm –1 de Abril del 2015 – 12:05 am
Creación de la clase fheap.h y fheap.cpp, corrección del error en la condición del for, utilización de lista simple para el almacenamiento de los pesos de los objetos agregados para un correcto casteo. Continuo del formato de paper, fallos del editor del paper, por que se dio la necesidad de reinstalar el editor, al no fusionar se prosiguió a buscar un nuevo editor (gummi), se prueban 4 aproximadamente.
Unión base del fheap con el vref, fusiona miento teórico no probado.
## 1 de Abril del 2015 – 1:00 pm –11:34 pm
Continuación del formato del paper, problemas a la hora de intentar colocar imágenes y utilización de tablas, se comienzo a colocar la información en la “plantila” de latex creada para el paper. Problema con la creación de referencias, fallos random sin solución con algunas referencias.
## 2 de Abril del 2015 – 12:34 pm –11:34 pm
Seguimiento de del paper, se agregan mas referencias, problema anterior persiste, algunas referencias de youtube.com, stackoverflow.com,entre otras, no se logran colocar, se cola un resumen breve sobre el memory management, y ubicación de las posibles secciones a proseguir.
Inicio de la bitácora, previamente escrita en un cuaderno a mano, es decir , se pasa en limpio, y elaboración del timesheet.
continuación de la documentación externa